ENERO — Fundamentos y Fase 1 (manual, control total)
Objetivo del mes
Tener una arquitectura mínima funcional, con datos reales, procesados correctamente, y un primer modelo offline funcionando.

Arquitectura
Fase 1 (manual):
• S3 RAW / PROCESSED / RESULTS
• EC2 con scripts Python
• CloudWatch logs
• Nada de automatización

Tareas técnicas
• Definir estructura final de JSON (schema esperado)
• Crear buckets S3:
o raw/
o processed/
o features/
o models/
o results/
• Subir 5–10 carreras reales
• Implementar:
o limpieza
o feature engineering
o interpolación (aunque sea simple)
• Ejecutar todo a mano
• Guardar resultados y métricas

Entregables
Pipeline batch funcional
Datos limpios y features
Primer modelo de interpolación
Diagrama Fase 1
Logs visibles en CloudWatch

Lectura
Designing Data-Intensive Applications
Capítulos:
• Cap. 1 – Reliable, Scalable Systems
• Cap. 2 – Data Models and Query Languages
Ritmo:
• 3–4 sesiones semanales de 30–40 min
Enfócate en:
• por qué separar RAW / PROCESSED
• por qué versionar datos

FEBRERO — Batch robusto y Fase 2 (semiautomático)
Objetivo
Que el batch sea repetible, estable y semiautomático.

Arquitectura
Fase 2:
• Triggers simples (S3 / cron)
• SNS para alertas
• Batch semiautomático

Tareas técnicas
• Validación de JSON antes de procesar
• Manejo de errores (try/except + logs)
• Trigger S3 → batch EC2
• Guardar:
o métricas de interpolación
o errores por carrera
• Empezar anomalías (modelo simple)

Entregables
Batch semiautomático
Alertas si algo falla
Resultados reproducibles
Diagrama Fase 2

Lectura
Designing Data-Intensive Applications
Capítulos:
• Cap. 3 – Storage and Retrieval
• Cap. 4 – Encoding and Evolution
Aplica directamente:
• schemas flexibles
• backward compatibility de datos

MARZO — Predicción y API (primer valor real)
Objetivo
Usuario puede pedir una predicción real y obtener respuesta.

Arquitectura
• API Gateway
• Lambda
• Modelo cargado desde S3

Tareas técnicas
• Entrenar modelo de predicción offline
• Crear API:
o input: atleta + split actual
o output: tiempo estimado
• Logging de predicciones
• Tests básicos de API

Entregables
API de predicción funcionando
Latencia < segundos
Logs de uso
Demo para la empresa

Lectura
Machine Learning Engineering – Burkov
Capítulos:
• Cap. 1 – ML is not about models
• Cap. 2 – Data validation
• Cap. 3 – Metrics
Piensa en:
• qué error importa más
• cómo medirlo por carrera

ABRIL — Online learning + métricas
Objetivo
Que el modelo mejore con la carrera en curso y puedas demostrarlo.

Arquitectura
• Actualización incremental
• Registro histórico de predicciones
• Métricas por carrera

Tareas técnicas
• Guardar:
o predicciones
o valores reales
• Métricas:
o error medio por split
o error por atleta
• Implementar actualización simple online
• Dashboard simple (opcional)

Entregables
Online learning funcional
Métricas visibles
Comparativa offline vs online

Lectura
Machine Learning Engineering
Capítulos:
• Cap. 4 – Training vs serving skew
• Cap. 5 – Online learning
• Cap. 6 – Monitoring

MAYO — Automatización y Fase 3 (producción)
Objetivo
Pipeline automático y robusto, listo para producción.

Arquitectura
Fase 3:
• Step Functions (si ya duele no tenerlo)
• Automatización completa batch
• Versionado de modelos

Tareas técnicas
• Automatizar:
o ingestión
o batch
o evaluación
• Versionado de modelos
• Alertas avanzadas
• Tests de regresión

Entregables
Pipeline automático
Versionado estable
Alertas de fallo

Lectura
Machine Learning Engineering
Capítulos:
• Cap. 7 – Deployment
• Cap. 8 – Model lifecycle
• Cap. 9 – Technical debt

JUNIO — Producción, limpieza y documentación
Objetivo
Subir a producción con confianza y documentación clara.

Arquitectura
• Producción estable
• Costes controlados
• Observabilidad

Tareas técnicas
• Pruebas finales
• Validación de datos extremos
• Documentación:
o arquitectura
o decisiones
o mantenimiento
• Roadmap futuro

Entregables
Producción estable
Documentación técnica
Plan de escalado

Lectura
Repaso + capítulos finales de ambos libros
No leer por leer, solo consolidar

Reglas de oro para no romper producción

- RAW nunca se toca

- Todo batch debe ser reproducible

- Modelo nuevo ≠ reemplazo automático

- Logs > métricas > dashboards

- Si un dato es raro → se ignora, no se fuerza

Resultado final en junio
Arquitectura clara
Modelos funcionando
Automatización progresiva
Capacidad de escalar
Tú sabes explicar cada decisión